|  |  | 작성자 | 2021180009 박경준 2021180010 박대원 2021180035 임찬진 | 팀명 | PIP (PARK & IM & PARK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 35 | 기간 | 2026.4.06 ~ 2026.04.12 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | 서버에서 클라이언트와 같은 스태틱메쉬 실제 생성 및 로드 플레이어 부활(Resurrect) 시스템 서버/클라 구현 플레이어 죽었을때 쫒던 NPC 그만쫒게 변경 + 클라이언트 중력 비활성화해서 Server의 스태틱 메쉬 밟고 다닐수 있게 변경 텍셀 스니핑 적용 및 cascade 크기 변경, 그림자 해상도 증가 Title scene UI 새로 제작 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

서버에서 GLTF 파서를 이용해서 정점과 삼각형 인덱스를 이용해서 삼각형리스트를 만들어서 Jolt의 MeshShapeSetting에 넘겨주어 실제 Shape는 서버 켜질 때 한번 생성후 각 룸에서 새로운 스테이지 로딩 될 때 원하는 Shape참조해서 Body만 만들어주는 방식으로 물리 스태틱 메쉬 생성 (Shape 부하가 제일큼 Body부하는 매우적음)

플레이어가 죽었을 때 리스폰 되는 로직이 없어서 패킷 정의후 리스폰 패킷이 들어오면 id를 가지고 실제 클라이언트들에게도 알림

플레이어를 때리던 NPC를 플레이어가 죽었을때도 따라오던 버그 수정

클라이언트에서 보간용 중력 비활성화 해서 실제로 스태틱 메쉬를 밟고서 지나가는 플레이어구현

// shadowmanager.cpp

// … NDC 좌표로 월드 원점을 변경 및 NDC 공간을 픽셀 단위로 스케일 업

// 3. 텍셀 스내핑 (반올림) - 400.2면 400으로 바꾸고 XMVECTOR roundedOrigin = XMVectorRound(shadowOrigin);

// 4. 오차 계산 - 0.2라는 오차가 있을 때 XMVECTOR roundOffset = XMVectorSubtract(roundedOrigin, shadowOrigin);

// 5. 오차를 NDC 스케일로 축소 - 실제 NDC 스케일로 보정 roundOffset = XMVectorScale(roundOffset, 2.0f / shadowMapResolution);

// 6. Z와 W축은 0으로 초기화 (X, Y만 보정) - z-fighting 방지 roundOffset = XMVectorSetZ(roundOffset, 0.0f); roundOffset = XMVectorSetW(roundOffset, 0.0f);

// 7. 투영 행렬에 오프셋 적용 - 평행이동하는 행렬 만들어 곱하기

XMMATRIX shadowProjOffset = XMMatrixTranslationFromVector(roundOffset); proj = XMMatrixMultiply(proj, shadowProjOffset);

// …. 행렬 저장

해당 코드를 통해 shadow swimming 해결

일반적인 오픈월드 오픈월드 게임에서 권장하는 그림자의 최대 렌더링 거리는 약 300m ~ 500m 이기에 우리는 산이 많으니 300m로 하여 근거리 : 0~30m 중거리 : 30m ~ 90m 원거리 : 90m ~ 300m

그리고 그림자 해상도를 1024 -> 4096으로 증가

TITLE_SCENE UI 새로 제작

| 문제점 정리 |  | 해결 방안 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 36 | 다음 기간 | 2026.4.13 ~ 2026.04.19 |
| 다음주 할 일 |  |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |