|  |  | 작성자 | 2021180009 박경준 2021180010 박대원 2021180035 임찬진 | 팀명 | 임박박전설의시작 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 6 | 기간 | 2025.09.08 ~ 2025.09.14 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | GameObject 리팩토링 진행 ReadGLTFMesh 클래스 제작 외부 텍스쳐 load 위해 DirectXTex NUGET 추가 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

GameObject의 Component 컨테이너로의 역할 변경

GameObject의 Transform과 Render관련 코드를 각각 TransformCompoennt & RenderComponent를 추가함

이제 GameObject에 있던 Render관련 함수 변수를 모두 옮김

GameObject의 생성자에 AddComponent<TransformComponent>(this), AddComponent<RenderformComponent>를 넣어주고

template<typename T, typename... TArgs>

std::shared_ptr<T> AddComponent(TArgs&&... args) {

std::shared_ptr<T> newComponent = std::make_shared<T>(this, std::forward<TArgs>(args)...);

_components.push_back(newComponent);

newComponent->Start();

return newComponent;}

template<typename T>

std::shared_ptr<T> GetComponent() {

for (const auto& component : _components) {

if (auto casted = std::dynamic_pointer_cast<T>(component)) {

return casted;

}

}

return nullptr;}’

위 코드를 GameObject 클랫 내부에 추가하여 GameObject를 Component 컨테이너로 만들었음

⇒ 발생한 문제 : Component도 GameObject를 shared_ptr로 서로 소유해서 순환 참조가 발생한다.

순환 참조 해결

Component에서 GameObject를 shared_ptr이 아닌 원시포인터로 주소만 알게 해줌

gltf 로드하는 함수들 -> 추후 추가 예정

can_load_gltf_file → gltf와 bin파일 읽어오기

copy_data_from_buffer→ glTF의 accessor 정보를 바탕으로 바이너리 버퍼에서 데이터를 복사해오기

create_vertex_and_index_buffers → 정점,인덱스 버퍼 및 뷰 생성

load_textures→ gltf 파일에 명시된 텍스쳐를 GPU에 올리는 역할을 한다.
(외부 텍스쳐 load 위해 DirectXTex nuget 추가)

이렇게 각각의 기능 단위로 함수를 나누어 구현함

현재는 하나의 메쉬가 있는 경우만 처리 가능하다.

→ 그러나 우리 프로젝트에는 메쉬가 하나만 있는 파일이 아닌 여러개의 메쉬를 가지고 있는 모델임

추후 여러개의 모델을 가진 경우도 가능하게 만들기 위해서

PrimitiveData 추가 → 메시가 여러개면 메시 하나하나가 렌더링 할 단위인 프리미티브가 되는 것으로 명명함

즉 여러개의 메시를 처리하기 위해 만들어 둔 구조체

| 문제점 정리 | 하나의 노드에 여러개의 메시가 있는 경우 GLTF 메시 로드 불가 NPC 미완성 ColiderComponent, StateComponent, ScriptComponent 추가 필요 | 해결 방안 | PrimitiveData를 통한 여러개의 메시 구조도 로드 가능하도록 수정 NPC 클라이언트 생성부 구현 필요 구현 예정 추가 구현 예정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 7 | 다음 기간 | 2025.09.22 ~ 2025.09.28 |
| 다음주 할 일 |  |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |