|  |  | 작성자 | 2021180009 박경준 2021180010 박대원 2021180035 임찬진 | 팀명 | 임박박전설의시작 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 1 | 기간 | 2025.08.11 ~ 2025.08.17 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | · 카메라 클래스 생성 및 3인칭 게임모드 적용 · 코딩 컨벤션 정립과 그에 따른 변수명 수정 · MO 서버 구현 및 패킷 매니저 제작 · Assimp를 통한 fbx파일 텍스쳐 매핑 적용 · 언리얼 엔진을 통해 대략적인 첫번째 적 성의 모습 제작 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

· 카메라 3인칭 적용

기존 자유시점 카메라					3인칭 카메라로 전환

일정 거리의 오프셋을 두어 카메라 룩 벡터의 반대방향으로 오프셋만큼 떨어진 위치에 있도록 구현

· 코딩 컨벤션 정립

클래스, 구조체, 함수 -> PascalCase

변수-> camelCase

(단, bool은 is붙이기)

함수 파라미터 -> 소문자

멤버 변수 -> _앞에 붙이기

enum -> SCREAMING_SNAKE_CASE

해당 규칙에 따르도록 모든 이름 변경

· MO 서버 구현 및 패킷 매니저 제작

현재 게임의 진행방향이 MMO가 아닌 MO 서버가 더 적합하다고 판단 후 기존 MMO를 위한 서버가 아닌 MO를 위한 서버로 제작

패킷 매니저를 추가하여 패킷을 식별하고 패킷 타입에 맞는 핸들러 함수를 호출하도록 구현

· Assimp를 통한 fbx파일 텍스쳐 매핑 적용

정점, 법선, 텍스쳐 좌표, 재질, 
확산색상(Diffuse Color), 텍스처 파일 경로,
인덱스 정보, 노드 및 자식노드 확인해서 fbx파일을 로드

<- 사진은 텍스쳐가 적용된 모델의 모습

· 언리얼 엔진을 통한 대략적인 첫번째 적 성의 모습 제작

총 3단계 구조이며 시장(시민 공간), 대포(병사 공간), 보스층 이렇게 3개의 층으로 구성됨

| 문제점 정리 | 언리얼 엔진을 이용하여 배치 한 것을 가져올 수 없음 | 해결 방안 | 언리얼 엔진 데이터 추출 및 프로젝트에서 사용할 수 있도록 파서 제작 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 2 | 다음 기간 | 2025.05.13 ~ 2025.05.19 |
| 다음주 할 일 | 언리얼 데이터 추출 및 파서 제작 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |