|  |  | 작성자 | 2021180009 박경준 2021180010 박대원 2021180035 임찬진 | 팀명 | 임박박전설의시작 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 12 | 기간 | 2025.10.27 ~ 2025.11.02 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | 플레이어 MovePacket 보내는 시간 딜레이 50ms ->20ms로 변경 NPC띄우기 성공 NPC 100마리 랜덤이동 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

NPC 패킷을 서버와 클라이언트 둘다 정상적으로 받고 있는 것 같은데 왜 NPC 스폰이 안되는지 이해가 안되서 플레이어와 겹치게 스폰시키는 NPC 한마리를 두고 렌더링 -> 안보임 -> debug에서 클래스와 행렬이 정상적으로 존재하는지 확인 -> 모두 정상 -> 모델 문제라고 생각해서 플레이어 모델과 같은 모델 적용 시키고 렌더링 -> 안보임 -> 플레이어 모델의 크기가 매우 작아서 키웠던 것 확인 -> NPC 모델도 크기 키우니까 보임 -> NPC 모델의 크기가 너무 작아서 안보이는 것이었다.

NPC 스폰 해결

클라이언트 두개를 띄워서 이동 할 때 다른 플레이어가 보기에는 좀 끊기는 것 처럼 보임 -> 20ms로 해야하는데 50ms로 보내고 있었음  -> 무브패킷 딜레이 20ms변경

NPC를 각 방마다 100마리씩 스폰하고 각 NPC는 이동을 시간을 min-heap큐를 사용하여 각 로직 처리하는 워커 스레드에 넣어주고 그 랜덤이동을 room에 broadcasting

| 문제점 정리 |  | 해결 방안 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 13 | 다음 기간 | 2025.11.03 ~ 2025.11.09 |
| 다음주 할 일 |  |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |