|  |  | 작성자 | 2021180009 박경준 2021180010 박대원 2021180035 임찬진 | 팀명 | PIP (PARK & IM & PARK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 27 | 기간 | 2026.2.9~ 2026.2.15 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | skybox와 ui 겹칠때 ui 사라지는 현상 해결 카메라가 빛을 막는 현상 해결 및 IBL 수정 RTTI 문제 해결 NPC 전투 및 추적 시스템 구현 플레이어 넉백 시스템 구현 클라이언트 프로파일링 구현 클라이언트와 서버의 플레이어 이동일치시킴 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

문제 상황

- Skybox가 render_post_process()에서 마지막에 렌더링되어 UI를 덮어버림

- Skybox를 일반 렌더링 파이프라인에 통합하려니 지형 텍스처가 깨짐

렌더링 순서를 변경하여 문제를 해결

렌더링 순서: terrain → gltf → skinned → skybox → Monster_HP_UI → ui

플레이어 ui가 가장 마지막에 나올 수 있도록 렌더링 순서를 변경해줌

카메라가 빛을 막는 즉, 객체로 인식되어 빛을 가로막는 현상 발생

IBL Specular가 문제인걸 확인 (아래는 IBL Specular만 렌더)

증상: 카메라 각도에 따라 metallic 재질이 검게 변함

원인: Environment map의 어두운 영역 샘플링 → HDR 스케일링(* 0.001) 후 거의 0에 가까워짐

IBL.hlsl (71번째 줄)

prefilteredColor = max(prefilteredColor, float3(0.3, 0.3, 0.3));

→ 최소 밝기 보장으로 어떤 각도에서도 최소한의 환경광 유지

증상: GLTF mesh가 Terrain보다 과하게 밝음

원인:

- Terrain: ao = orm.r (텍스처 값 직접 사용)

- GLTF: 조건문으로 체크 → 실패 시 ao = 1.0 (AO 없음 = 100% 밝기)

해결: Gltf_Shader.hlsl (111-123번째 줄)

// 조건문 제거, Terrain처럼 직접 읽기

float ao = max(orm.r, 0.8); // 최소 0.8 보장

float roughness = orm.g * RoughnessFactor;

float metallic = orm.b * MetallicFactor;

→ ORM 텍스처에서 직접 읽되 너무 어두워지지 않도록 최솟값 설정

하지만, 이 기본값 설정은 나중에 렌더링이 부자연스러워질 수 있음

이 문제는 Single Scattering의 문제로 roughness가 증가할수록 어두워지는 현상이 발생함

Roughness가 증가할수록 에너지를 잃는 현상이 발생하는 것임

따라서 추후, 식을 Multiple Scattering 방식으로 수정하여 에너지보존이 되도록 물리적으로 정확한 식이 나오도록 할 예정입니다.

<RTTI 문제>

컴퓨터마다 다르지만 RTTI 문제가 서버에서 발견됨

- 문제는 여러 개가 동시에 나고 있었고 서버에 기존에 추가했던 BT와 게임 월드 로직들에서 문제 발생중이었음

- 문제 1: 그리드 맵에서 NPC와 플레이어 셀에 들어가고 나갈 때 삭제를 안해주고 있어서 Dangling Pointer 발생

- 문제 2: BT에서 NPC가 이미 종료한 플레이어를 쫓고 있었을 때 삭제된 메모리 접근 문제

- 그리드 맵에 삭제 코드 추가

- BT에서 NPC가 포인터를 들고 찾는게 아니라 id를 가지고 플레이어 찾는 시점에서 id 검색해서 찾는 방법으로 변경

<NPC 전투 시스템 구현>

- BT를 이용해서 맞으면 플레이어를 쫓아가게끔 로직을 구성

- 플레이어에게 가까이 가서 공격 하는 로직 추가

- 공격시 물리엔진을 이용해서 충돌 박스를 만들고 플레이어를 밀어내는 힘을 가함

- 진영 시스템 구현 -> 서로 같은 진영끼리는 공격 판정 단계에서 바로 제외 되도록 함

- 각종 디버깅 메시지 및 서버 판정 디버그 시각화 추가

- 물리엔진 충졸체 디버그 패킷 전송 및 수신부 구현

<플레이어 넉백 시스템 구현>

- 그냥 플레이어를 넉백해도 클라이언트가 이동시에 위치 패킷을 보내서 밀리지가 않음

- 넉백 플래그가 켜졌을시에 이동 방향 속도를 0으로 만들고 넉백 속도만 추가해서 넉백 구현

<클라이언트 프로파일링과 구조개선>

- 지난번에 한번에 npc 패킷을 보냈을 때 Device 에러가 났던 것 프로파일링

- 패킷 자체는 문제가 없고 npc생성시 애니메이션 컴포넌트의 Bone Palatte 생성 DX12 호출 및 그래픽 카드 기다림 로직이 너무 오래 걸리는게 문제

- 프로파일링 해보니깐 메인스레드에서 패킷 핸들러 함수 실행하는게 너무 오래 걸림 -> 확인해보니깐 Animation컴포넌트에서 cpu 정지되고 무거운 DX 함수가 존재 + npc 이동 핸들러가 오래 걸림 -> 일단 npc 이동 핸들러에서 npc를 찾고 적용하는 걸 INetSync 인터페이스를 이용해서 중간 버퍼에 저장하고 바로 다음에 memcpy를 하는 방식으로 frameAdvance 수정 28ms -> 0.6ms 로 단축

- 이동 적용할 때 component 찾기 비용이 cpu cache hit ratio를 많이 떨어뜨려서 뭉쳐서 수행 할 수 있는 system 패턴 적용

<클라이언트와 서버의 플레이어 이동 방식 차이 해결>

- 클라이언트는 서버와 달리 물리적인 컴포넌트의 영향을 받지 않고 이동하였기에 최대 경사를 뚫고 지형을 타고 이동하는 문제 발견

- 둘 다 같은 컴포넌트를 사용해서 최대경사이동을 적용

- (TODO: 보고서 적으면서 생각난 건데 클라이언트 이동이 서버이동보다 우선시 되는 듯한 느낌 확인 필요 -> 보정 패킷이 부정확한 것 같기도 함 속도랑 힘도 넘겨서 보정해야 할 필요성이 있을 수도?)

| 문제점 정리 |  | 해결 방안 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 28 | 다음 기간 | 2026.2.16~ 2026.2.22 |
| 다음주 할 일 |  |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |