|  |  | 작성자 | 2021180009 박경준 2021180010 박대원 2021180035 임찬진 | 팀명 | PIP (PARK & IM & PARK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 32 | 기간 | 2026.3.16 ~ 2026.3.22 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | 다중 렌드스케이프 제작 준비 다중 렌드스케이프 렌더링(16개) 1스테이지 보스 1페이즈 완성 애니메이션 상태 시스템 리팩토링 및 액션 ID 도입 PIPMAP Unreal Project git 리포지터리 관리 주체 변경 서버 꺼졌을때 클라이언트 종료 코드 보강 언리얼과 터레인 고저차 문제 해결!!! 서버 지형 다중 Landscape 지원 및 물리/스폰 로직 리팩토링 클라이언트의 물리엔진 update 제거 시 오류 발생 서버 루프 개선 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

현재까지 엔진의 구조에서는 hightmap을 뽑아 단일 지형 매핑만 가능했지만,

구현하려는 전체 맵은 다중 landscape로 이루어져있고 지형 텍스쳐 매핑이 weight map이라는 각 layer에 따라 텍스쳐가 매핑되는 구조입니다.

따라서, 지금까지 gltf mesh를 뽑던 것처럼 material을 뽑을 수가 없습니다.

그래서 새로운 exporter를 만들어 직접 각 layer에 필요한 material을 추출하였습니다. <- 이는 각 지형에 쓰이는 공유 텍스쳐입니다.

그리고 기존 지형과 같이 bound와 width, scale, hightmap 파일 이름을 가지고 있고 각 layer가 어떤 raw파일을 쓰는지와 어떤 이름을 가지고 있는 텍스쳐인지 표시하여 json 파일을 export하였습니다.

// metadata.json 예시

{

"metadata":

{

"terrain_id": "LandscapeStreamingProxy_CHUCPNHMPQZLTR3SIYFJJFE7T_1_0_0_0"

// 본래 landscape이름

},

"grid_info":

{

"width": 505,

"height": 505,

"bounds":

{

"min_x": 0,

"max_x": 504,

"min_z": 0,

"max_z": 504

}

},

"scale":

{

"x": 100,

"y": 54.110000610351562,

"z": 100

},

"heightmap_file": "Heightmap.r16", // 해당 landscape의 hightmap

"layers": [

{

"name": "Rock",

"weightmap_file": "Weightmap_Rock.r8",

// 해당 텍스쳐를 그릴지 말지를 결정하는 raw파일

"textures":

{

}

},

……

// Rock, Ground_2, Ground, Dead_Grass,

// Underwater_Ground_01, Sand_w_Rocks, Grass, CobbleStone

// 이렇게 8개의 layer로 되어있습니다.

// __LANDSCAPE_VISIBILITY__라는 레이어도 있지만 사용하지 않을 예정

]

}

기존 단일 landscape에서는 제일 낮은 부분을 0으로 보정하였습니다.

하지만, 다중 landscape는 이럴 경우 바로옆의 landscape와의 전체적인 높이가 안 맞을 수 있기에 서버와 클라이언트가 공유하는 파일(TerrainData.h)에서 둘을 구분하도록 하였습니다.

LoadFromJSON이라는 terrain json을 파싱하는 함수에서 apply_floor_offset이라는 파라미터를 추가하고 아래 코드를 추가했습니다.

// 조건부 바닥 보정

if (apply_floor_offset)

{

// 단일 지형 또는 서버: 바닥을 0으로 맞춤

for (size_t i = 0; i < total_pixels_from_file; ++i)

{

_heights[i] = (_heights[i] - min_h) * _info.height_scale;

// min_h가 보정해주던 변수입니다.

}

}

else

{

// 다중 타일 Landscape: 절대 높이 유지

for (size_t i = 0; i < total_pixels_from_file; ++i)

{

_heights[i] = (_heights[i] * _info.height_scale) - 10.0f;

}

}

첫 번째는 자체 엔진에서 렌더링한 모습 / 두 번째는 언리얼에서의 asset의 모습

그리고 scene 별로 다른 지형을 사용할 수 있도록 하였습니다.

// process_scene_change_if_requested 함수 중

// 기존 지형 오브젝트 정리

if (_terrainObject)

{

ObjectManager::instance()->remove_game_object(_terrainObject);

_terrainObject.reset();

}

for (auto& landscapeObj : _MainlandscapeObjects)

{

ObjectManager::instance()->remove_game_object(landscapeObj);

}

_MainlandscapeObjects.clear();

……………………

// scene별 지형 로드

if (scene_to_load == "ChessScene")

{

build_terrain(device, command_list);

}

else if (scene_to_load == "MainScene")

{

build_main_landscapes(device, command_list);

}

하지만, 언리얼에서의 y값 높이와 비교했을 때 동일하지 않았습니다. <- KJ가 식을 수정하여 고침

<1스테이지 보스 제작>

1스테이지 보스 테이너의 돌진 및 내려찍기 ,추적 AI로직을 BehaviorTree를 사용하여 노드 연결하여 서버 사이드 구현

<애니메이션 상태 시스템과 오브젝트 상태 분리>

원래는 애니메이션 상태 동기화를 위한 변수로 ObjectState enum class 를 사용 중이었다.

애니메이션을 해당 상태들로 매핑하고 클라이언트에서 각 오브젝트의 애니메이션 컴포넌트의 상태 값을 가지고 상태머신을 통한 상태 동기화로 즉각적으로 반응하게끔 설계했었다.

그러나 보스와 NPC의 경우 상태와 다른 애니메이션을 사용하고 서로 이름도 다르고 사용 상태도 다르기 때문에 서로 쓸모없는 정보 및 매핑시 프로그래머가 모든 애니메이션을 다 기억해야하는 개발 오버헤드가 너무 커짐

따라서 여러 스킬을 서버에서 주면 그것에 대해서 원하는 애니메이션을 플레이 할 수 있도록 애니메이션 컴포넌트의 매핑 방식을 State | animation_clip -> std::string | animation_clip으로 변경 하고 상태 머신 삭제

그냥 애니메이션 컴포넌트는 Play와 Play시 Loop결정, 미리 add_animation을 통한 애니메이션 등록만을 수행

각각 상태에 맞는 애니메이션 플레이는 프로그래머가 선택 할 수 있도록 Packet.h에서

상태와 액션의 아이디를 적어두고 서버와 클라이언트가 패턴 및 애니메이션 동기화를 쉽게 할 수 있도록 설정하고 실제 애니메이션 플레이는 플레이어 스크립트, npc 스크립트, boss 스크립트 등에서 분기 문으로 플레이 하도록 설정

<PIPMAP Unreal Project git 리포지터리 관리 주체 변경>

원래 깃허브의 현재 리포안에서 관리하던 PIPMAP unreal map을 Microsoft Azure DevOps로 관리 주체를 옮김 -> 파일이 커도 프로젝트의 사람이 5명 이하라면 무료LFS를 지원해주기 때문에 선택함

Unreal 프로젝트의 모든 에셋을 띄워도 문제없이 커밋 및 푸시가 됨을 확인했고 팀원 일부가 접속이 안되던 Microsoft 계정 문제 해결해서 현재는 DevOps로 관리 중

<서버가 꺼졌을 때 클라이언트 프로그램 강제 종료>

네트워크 스레드가 끝났으면 메인 스레드도 끝나게 수정

<플레이어의 공격의 세밀 공격 전송을 위해서 소켓 오브젝트를 이용하여 충돌체 테스트>

클라이언트 체크 -> 서버에서 다시 체크 -> 데미지 및 공격 뒷처리가 맞는건가? 싶어서 적용은 안함

<터레인의 y좌표 계산식 해결>

언리얼의 계산식은

// 공식: ((Raw - 32768) / 128) * ScaleZ * 0.01

float height_m = ((static_cast<float>(raw_val) - 32768.0f) / 128.0f) * _info.height_scale * 0.01;

으로 높이를 만드는데

원래 우리 코드에서는

float norm = static_cast<float>(raw_val) / 65535.0f;

_heights[i] = norm;

이렇게 계산 하고 있었기 때문에 고저차가 차이 났다.

물론 이 값을 서버와 클라 둘다 같은 값을 사용하기에 물리엔진 오류는 나지 않았던 것

<서버에서 다중 물리 지형 로드>

클라이언트에서 landScape를 읽듯이 같은 방식으로 여러 개의 터레인을 읽은 뒤

싱글 스레드에서 여러 물리 지형 Shape를 생성하고

실제 room에서 같은 shape를 참조해서 사용 Shape는 불변 객체이므로 스레드 세이프함

<클라이언트의 중력과 터레인 충돌을 끄고 실행>

중력 적용도 안되고 플레이어는 공중에 있고 서버에서는 물리 충돌은 원래랑 똑같이 잘나오는

기이한 현상 발생 -> 후술할 서버 루프 순서 문제

<서버 루프 개선>

클라이언트 단의 물리 업데이트를 전체 끄고 실행시

서버에서 플레이어만 오류나는 점에 주목했다.

npc들은 이전과 같이 잘되었음

문제는 input처리 즉, recv 패킷 처리의 위치 문제였다.

원래 물리엔진 연동전의 recv한 패킷들 핸들러 -> 월드 update여서 이걸 하나의 함수로 묶어서 room객체에 넣어 두었는데 그 앞에 물리 업데이트가 생긴걸 간과함

따라서

월드 물리 업데이트 -> 패킷 핸들러 -> 월드 업데이트

라는 괴상한 루프로 돌아가는 중이었다.

패킷 핸들러 -> 월드 물리 업데이트 -> 월드 업데이트

로 고치니 jittering등이 매우 많이 감소

지금까지 제대로 나오는 것 같았던 느낌은 클라이언트에서 보간을 해주어서 그랬던 거였음

따라서 클라이언트 보간을 이동 보간 빼고 다없애니 충돌 및 이동 보간이 자연스럽게 동기화 되었음

| 문제점 정리 |  | 해결 방안 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 33 | 다음 기간 | 2026.3.23 ~ 2026.3.29 |
| 다음주 할 일 |  |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |